Załącznik Nr 9 do SIWZ

Miejscowość i data

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: BRI.37650.33.2023.MG.1

HARMONOGRAM I ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

| l.p. | Rodzaj robót: | Termin realizacji | Wartość netto robót: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji (w tym pozwolenia na budowę) | Nie dłużej niż 14 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia | Nie więcej jak 1,5% kwoty zamówienia ………………zł |
| 2. | Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych | Nie dłużej niż 18 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia | ……………..zł |
| 3. | Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych | Nie dłużej niż 23 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia | ………………….zł |
| 4. | Dostawa i montaż falowników | Nie dłużej niż 21 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia | ……………….zł |
| 5. | Wykonanie instalacji kablowej, wpięcie instalacji oraz zgłoszenie do OSD | Nie dłużej niż 22 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia | ……………..zł |
| 6. | Uruchomienie monitoringu instalacji i prace towarzyszące | Nie dłużej niż 24 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia | ………………zł |
| 7. | Pozostałe prace (np. opracowanie projektu odśnieżania) | Nie dłużej niż do 1.04.2023r. | ……………..zł |
| Suma: |  | ……………zł |

| Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) |  | Nazwisko(a), imię (imiona) I podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |