Załącznik Nr 9 do SIWZ

Miejscowość i data

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: BZA.37652.2.2023.KS

HARMONOGRAM I ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

| l.p. | Rodzaj robót: | Termin realizacji | Wartość netto robót: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie dokumentacji projektowej wstępnej nowych suwnic | Nie dłużej niż 4 tygodnie od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia | Nie więcej jak 1,5% kwoty zamówienia ………………zł |
| 2. | Dostawa i montaż nowej suwnicy na nawę XI hali A2, dostosowanie pozostałych urządzeń do współpracy, odbiory UDT | Nie dłużej niż 32 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia | ………………….zł |
| 3. | Demontaż suwnicy UD-107 | Nie dłużej niż 33 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia | ……………..zł |
| 4. | Dostawa i montaż nowej suwnicy na nawę VI hali A2, dostosowanie pozostałych urządzeń do współpracy, odbiory UDT – zakończenie realizacji | Nie dłużej niż do dnia 01.07.2024r. | ………………zł |
| 5. | Dokumentacja powykonawcza i szkolenia dla personelu Zamawiającego | Nie dłużej niż do dnia 01.07.2024r. | Nie więcej jak 5% kwoty zamówienia ……………..zł |
| Suma: |  |  |

| Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) |  | Nazwisko(a), imię (imiona) I podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |